校脸项目测试总结

1. 小组成员：杜雪，杨晨，刘子正，贾朔，周来鹏，杜晓迪

2、编写目的

测试评估报告的目的是对校脸APP的测试过程和产品质量进行评估。该报告主要描述了测试计划的执行总结，测试效果的评估以及软件质量的评价及实施建议。

3、测试执行进度

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活动名称 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际工期 | 相关人员 | 原因说明 |
| 测试计划编写 | 2017-5-8 | 2017-5-8 | 1天 | 杜雪 | 根据校脸项目需求规格说明书编写 |
| 测试用例设计 | 2017-5-10 | 2017-5-20 | 10天 | 全组成员 | 根据校脸项目需求规格说明书设计测试用例 |
| 执行测试 | 2017-5-20 | 2017-6-9 | 20天 | 全组成员 |  |

4、测试效果评估

（1）在本次测试中，小组成员共编写用例39条，覆盖98%的功能点

（2）在本次测试中，小组成员共找到缺陷16条

5、软件质量评价

校脸APP项目需要改进的地方很多，例如：邀请功能，在发出邀请后一直在匹配中等

6、GitHub地址：

https://github.com/duxue7/XiaoLian